# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

mezi

Objednatel:

Zhotovitel:

Koupelny na klíč s.r.o.

Ztracená 209

541 01 Trutnov

zastoupená jednatelem: Lubošem Ondračkou.

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: Ge Money Bank Trutnov

Číslo účtu:

Tel.: -----------

E-mail : info@koupelnynaklic.com

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 22948

(dále jen „Smlouva“)

- PŘEDMĚT DÍLA

- Předmětem díla je provedení zednických, instalatérských  prací a prací při rekonstrukci sociálního zařízení v bytové jednotce na adrese objednavatele, …………………………………………………………………...

  - Rozsah díla je dán vzájemně odsouhlaseným položkovým rozpočtem ze dne ……………… a je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy. Rozsah díla může být upraven na základě vzájemně odsouhlasených změn oproti položkovému rozpočtu. Výsledná cena pak bude vycházet ze skutečně dodaných zařízení, materiálu a práce /zejména u položky elektroinstalace vnitřní - zatím rozpočtový odhad ceny/.

  - Bude-li v průběhu provádění díla změněn jeho rozsah v rozmezí větším než 10 % z rozpočtové ceny, bude tato změna odsouhlasena a bude o ní sepsán písemný dodatek ke Smlouvě odsouhlasený a podepsaný oběma stranami. Tento dodatek specifikuje rozsah změny předmětu díla a ceny díla (přípočet-odpočet).

- ČAS PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje uvedené dílo provést v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

- Práce budou zhotovitelem zahájeny …………………., kdy budou předány klíče od bytu a kompletní práce ukončeny předáním díla objednateli nejpozději dne ……………………….- dokončení díla.

- Vzniknou-li při provádění díla překážky ze strany objednatele bránící zhotoviteli v plnění předmětu díla, bude o dobu trvání těchto překážek posunut termín dokončení díla písemným dodatkem ke Smlouvě.

- Jiným důvodem pro změnu termínu dokončení díla než uvedeným v bodě 2. výše, je pouze zásah vyšší moci. Vyšší mocí se pro případ této Smlouvy rozumí především nepříznivé povětrnostní podmínky (povodně, zemětřesení, mráz atp.), Pokud dojde k zamezení postupu prací z důvodu vyšší moci, bude termín dokončení díla posunut o odpovídající časový úsek, po který nemohly být práce na díle prováděny písemným dodatkem ke Smlouvě. Materiál nebo vybavení, které bude objednáno během stavby nad rámec dohodnutých podmínek a svou dodací lhůtou přesáhne termín dokončení, je důvodem ke změně termínu dokončení.

- CENA DÍLA

- Celková  konečná  smluvní  cena  za  dílo,  bude vypočítána dle množství skutečně provedených položek rámcového rozpočtu. Dle rámcového rozpočtu je cena  ……….,- Kč včetně DPH (slovy: ………………………………………………………).

- Tato cena je sjednaná v souladu se zákonem o cenách 526/1990 sb. a je cenou předběžnou vycházející ze současných podmínek, do které se mohou promítnout :

- oprávněné změny množství nebo počtu konstrukčních prvků obsažených v cenové nabídce.

- objednatelem vyžádané a odsouhlasené vícepráce nad rámec předmětu smlouvy,

- případné změny zákona o DPH,

- změna kvality předmětu díla,

- konečné upřesnění položky "elektroinstalace vnitřní".

- PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- Platby budou prováděny následovně :

1.Dílčí faktura ve výší cca 50% rozpočtové ceny tj. ……… vystavená a předána ………..

2.Dílčí faktura ve výši cca 40% rozpočtové ceny tj. ……… vystavená a předána ………..

Koncová sumarizační faktura, ve které budou zohledněnny a započteny změny oproti rozpočtu a zaučtovány předchozí dílčí faktury. Faktura bude vystavena po úplném dokončení díla.

- Splatnost faktur bude 3 dny  od doručení objednateli.

- PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Zhotovitel je povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a odpovídá za kvalitu, bezvadnost a úplnost díla a za soulad díla s ČSN, platnými právními předpisy a cenovou nabídkou.

- Obě smluvní strany se zavazují k účinné spolupráci při plnění předmětu smlouvy, k poskytování si vzájemných informací, jakož i k dodržování pravidel poctivého podnikání.

- Zhotovitel garantuje, že použité materiály jsou schválené a certifikované pro použití na stavbách. Odpovídá za bezpečnost na stavbě stejně jako za čistotu a pořádek na staveništi.

- Objednatel je povinen se vyjádřit k provedeným změnám stavby. O důležitých a podstatných zápisech bude zhotovitel objednatele informovat telefonicky nebo mailovou poštou. V případě, že se k informacím objednatel nevyjádří, má se za to, že s postupem prací a s provedenými změnami souhlasí.

- Objednatel zajistí pro zhotovitele bezplatnou dodávku elektrické energie a vody.

- Objednatel je povinen předat staveniště vyklizené, prosté práv třetích osob, aby zhotovitel mohl začít provádět práce dle projektu. Staveniště bude zhotovitel používat bezplatně.

- Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla jeho řádným dokončením a předáním objednateli tak, jak je uvedeno v předchozích odstavcích této smlouvy. Objednatel je povinen převzít dílo i před dohodnutým termínem jeho dokončení dle bodu II. Smlouvy za předpokladu, že dílo bude zhotovitelem dokončeno řádně a bez vad. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, v němž budou uvedeny eventuelní nedodělky a vady, které nebrání provedení navazujících stavebních činností (dále jen „dokončení stavby“) s termínem jejich odstranění. Pokud by dílo vykazovalo vady, pro které nelze stavbu dokončit bez vynaložení dodatečných nákladů, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít do doby jejich odstranění.

- V případě nedostatku nebo nedostupnosti některých druhů materiálů při vlastní realizaci díla, vyhrazuje si zhotovitel právo použít náhradní materiál srovnatelných parametrů.

9.          Zodpovědným stavbyvedoucím je určen pracovník zhotovitele – pan Luboš Ondračka

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli minimálně 3 dny předem, kdy dílo bude připraveno k předání a převzetí.

- Účastníci se dohodli, že dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání dokončení stavby jak je uvedeno v bodu V. Smlouvy. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením termínu jejich odstranění.

- ZÁRUKY ZA DÍLO

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce záruku v délce 48 měsíců ode dne převzetí díla. Na použitý materiál v délce uváděné výrobcem.

- V případě reklamace vady, začne tuto zhotovitel řešit neprodleně po nahlášení s cílem zabránění event. vzniku škod na majetku objednatele nebo třetí osoby.

- SMLUVNÍ  POKUTY

- Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla dle bodu II. Smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Celková výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla je omezena na nejvýše 10 % ceny díla. Objednatel je oprávněn odečíst smluvní pokutu z konečného vyúčtování doplatku dle bodu IV. Smlouvy.

- Odmítne-li objednatel bezdůvodně dílo převzít nebo neučiní-li vhodná opatření umožňující jeho převzetí, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výše doplatku dle bodu IV., 1.c) Smlouvy a to za každý den prodlení, o který v důsledku takového jednání objednatele nemohlo být dílo odevzdáno a převzato.

- Pokud objednatel nezaplatí včas fakturu zhotovitele, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

- Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

- VLASTNICTVÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- Vlastníkem zhotovovaného díla i jeho zabudované nebo nezabudované avšak zaplacené části je od počátku objednatel.

- Nebezpečí škod na zhotovovaném předmětu díla a škod na majetku a zdraví třetích osob způsobených v souvislosti s realizací předmětu díla zhotovitelem nebo jeho subdodavateli nese od počátku až do písemného předání dokončeného díla zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že má pro takový případ uzavřeno stavebně montážní pojištění pokrývající škody na majetku a zdraví do výše 1.000.000,- Kč.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Ve sporných případech, kdy zhotovitel neuzná vadu se obě smluvní strany zavazují uznat znalecký posudek Ústavu stavebního zkušebnictví, vyžádaný jednou nebo oběmi smluvními stranami ve věci odpovědnosti za vady dle Smlouvy. Tento znalecký posudek bude proveden bezodkladně po oznámení vady objednatelem.

- Zjištěné závady, na něž se vztahuje záruční doba, je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů od vyzvání objednatelem.

- V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedostatky své dodávky, je povinen provedenou dodávku objednateli předat.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vady podle ustanovení článku 1 tohoto bodu X. ani po opětovném vyzvání objednatele k odstranění vad, je objednatel oprávněn po uplynutí dodatečné lhůty v době trvání 15 dní odstranit vady na své náklady. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli takto vzniklé náklady na odstranění vad. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

- Neuhradí-li zhotovitel objednateli náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad dle článku 4. výše, je objednatel je oprávněn odečíst tyto náklady z konečného vyúčtování doplatku dle bodu IV. Smlouvy.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Od Smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností.

- Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení v postupu prací zhotovitele oproti termínu uvedenému v bodě II. Smlouvy o více než 45 dní, není-li prodlení v provádění prací způsobeno porušením smluvních povinností objednatele.

- Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje i taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné dokončení stavby.

- Na straně objednatele se podstatným porušením smlouvy rozumí neplnění platebních závazků, není-li tento schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu, který nebude delší než 45 dní od termínu splatnosti platebních závazků .

- Podstatným porušením smlouvy se též rozumí, jestliže strana porušující Smlouvu svým konáním věděla nebo vědět mohla, že druhá strana nebude mít na takovém plnění Smlouvy zájem.

- K odstoupení od Smlouvy, dochází okamžikem doručení písemného vyrozumění o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany si ponechají veškerá do této doby poskytnutá vzájemná plnění. Zhotovitel má právo na zaplacení dosud provedených a neuhrazených prací. O předání a převzetí doposud zhotovené části předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol.

- Odstoupení od Smlouvy se nevztahuje na ujednání bodu VIII. Smlouvy o smluvních pokutách.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Objednatel prohlašuje, že má v plné výši zajištěno financování prací, které jsou předmětem Smlouvy, v celém období realizace sjednaného díla.

- Smluvní strany se dohodly, že se závazkový vztah vzniklý z této Smlouvy řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

- Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými očíslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. V případě, že ve věci sporu nedojde k dohodě, kterákoliv smluvní strana je oprávněna požádat o rozhodnutí příslušný soud.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že jejím ustanovením rozumí, souhlasí s jejím obsahem.

# Na důkaz čehož na základě své svobodné vůle připojují své podpisy.

V .............................dne........................                                    V.............................. dne........................

..……………………………..					……………………………......

zhotovitel							  objednatel